РЕШЕНИЕ

по делу №001/06/64-602/2020 о нарушении законодательства

о контрактной системе в сфере закупок

11 ноября 2020 года								город Майкоп

Резолютивная часть оглашена 09.11.2020

Решение в полном объеме изготовлено 11.11.2020

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия УФАС) в составе: председателя Комиссии УФАС – <…>, временно исполняющий обязанности руководителя Управления, членов Комиссии УФАС: <…>, начальника отдела Управления, <…> и <…>, ведущих специалистов-экспертов, в присутствии представителя Уполномоченного органа - Управления в сфере закупок администрации МО «Город Майкоп» (далее – Уполномоченный орган) <…>, (доверенность от 13.01.2020), рассмотрев жалобу ООО «АтлантикПро» (далее – Заявитель) на положения документации электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство автомобильной дороги по ул. 12 Марта от ул. Остапенко до ул. Гарина в г. Майкопе Республики Адыгея. Корректировка». (извещение №0376300000120000206) (далее – Аукцион), проведя внеплановую проверку на основании части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 (далее – Административный регламент)

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея поступила жалоба Заявителя, в которой указано, что на выполнение всего объема работ предусмотренного проектной документации у Подрядчика остается всего лишь один календарный месяц, а из которого только 21 день является рабочим. Данные сроки не имеют никакого обоснования. Аукционная документация не содержит какого-либо обоснования необходимости выполнения строительства объекта капитального строительства в такие короткие сроки.

По мнению Заявителя, невозможно качественно выполнить объём строительно-монтажных работ, установленный проектно-сметной документацией с суммой НМЦК свыше 20 млн. рублей в установленные Заказчиком сроки.

На основании вышеизложенного Заявитель просит приостановить процедуру закупки, провести проверку, указанных сроков выполнения строительных работ.

В результате рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки Комиссия УФАС установила следующее.

Уполномоченным органом - Управление в сфере закупок администрации МО «Город Майкоп» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) 23.10.2020 размещены извещение и документация Аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта – 26 134 389,34 рублей.

Источник финансирования: Бюджет муниципального образования «Город Майкоп» на 2020-2022 г.

Аукционная документация утверждена директором муниципального казенного учреждения «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» <…> - 23 октября 2020г.

В соответствии со статьей 42 Закона о контрактной системе извещение осуществление закупки должно содержать и краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования.

При это Законом о контрактной системе не установлено сроков и ограничений на установление сроков исполнения контракта.

Согласно извещению о провидении Аукциона и подпункту 3.1. Аукционной документации: «Срок начала и окончания работ в соответствии с документацией аукциона:

Начало работ: с даты заключения контракта.

Окончание работ: «15» декабря 2020 г.

I этап: с даты заключения контракта по «30» ноября 2020 г.

II этап: с «01» декабря 2020 г. по «15» декабря 2020 г.».

Вместе с тем, Заявитель на заседание не явился, доказательств, подтверждающих тот факт, что указанный срок является невыполнимым не представил, следовательно, жалоба является необоснованной.

Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия УФАС

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «АтлантикПро» необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.